项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据《“数字福州”建设三年行动计划》《中国气象局2019年智慧城市气象观测建设试点工作方案》《福州市人民政府关于持续加快气象事业发展的实施意见》（榕政综〔2018〕252号）《福州市“十三五”气象发展规划》《政府文件办理告知单GZ2019NY00050号》《福建省气象局关于福州大城市预警服务能力提升工程建设项目可行性研究报告的批复》(闽气函〔2020〕24号)，拟在福州城区新建1部X波段相控阵双偏振天气雷达，提升福州气象综合监测实力。

本项目建设内容包括在福州市架设1部X波段双偏振相控阵天气雷达，包含建造专用于架设雷达的基础设施，防雷设施，天线罩，电、网设施等。在福州市气象局布设1个协同控制处理中心，包含布设专用控制设备、监测设备和专用数据处理设备、存储设备等。本项目的建设期为17个月（2020年3月～2021年7月）。

本项目总投资估算为964.25万元，其中，设备购置费950.00万元，工程建设其他费用14.25万元。

本项目2020年资金计划455.5万元，其中：本级财政当年预算455.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨455.5万元，其中：本级财政当年预算455.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出455.5万元，其中：本级财政当年预算455.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目建设目标

通过建设由1部X波段双偏振相控阵天气雷达和1个协同控制处理中心组成的雷达探测系统，充分发挥高速、高覆盖、能够获取精准三维强度场等精细化探测优势，与现有的新一代多普勒天气雷达和风廓线雷达、毫米波雷达等垂直观测设备融合，形成综合立体观测网，有效提升对福州城区暴雨、冰雹、短时强降水等中小尺度灾害性强对流天气初生、发展的监测能力，提高对流天气临近预警的时效。

为了进一步实现对强对流天气三维动力场等的有效探测功能，该系统还应具备未来由单个雷达子阵向多个分布式协同探测阵列雷达扩展的能力。

2.绩效考核指标

（1）时效指标：2020年3月完成项目可研报批；2020年4月前完成项目招投标；2020年6月完成项目建设；2021年7月完成项目竣工验收。

（2）数量指标。建设1部X波段相控阵双偏振天气雷达，包括1部雷达设备和1个协同控制处理中心。

（3）社会效益：项目建设完成后，利用该雷达探测系统有效提升对流性、局地性天气系统的预报预警能力，提高短时强降水天气的预警提前量。通过提供更加精准、更加及时、更加智慧的气象服务，更有效保障福州安全运行，提升安全感和幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（2018）34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预（2018）167号）等文件要求，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）、《中共福州市委 福州市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的方案>的通知》（榕委发﹝2019 ﹞9 号）、《福州市财政局关于印发<福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法>的通知》(榕财统〔2020〕13 号)、《福州市财政局关于2021年度部门评价有关事项的通知》（榕财统（2021）6号）及上级气象主管部门通知要求，加快建成我市气象部门全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高部门绩效管理水平。市气象局成立绩效评价工作组，对该项目的执行情况和资金使用情况进行绩效评价。本次绩效评价工作主要目的包括如下两部分：一是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预（2020）10号）文件精神，对福州大城市立体气象综合监测网及预警服务能力提升工程开展2020年绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目可能存在的问题，提出相应的建议，强化预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。二是通过本次绩效评价工作的开展，为市气象局预算绩效管理工作积累经验，探索更加符合市气象项目管理特点的绩效管理模式和方法，优化项目顶层设计，以提升我市气象部门的项目执行力，更有效地推动各项工作的开展。

2. 绩效评价对象和范围

部门评价对象和范围为2020年度福州市财政支出项目中体现部门履职的重大改革发展项目，即福州大城市立体气象综合监测网及预警服务能力提升工程项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》要求，按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等总原则，采用成本效益分析法进行绩效分析。

2.评价指标体系

评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预（2020）10号）有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，12个二级指标和18个三级指标，详见下表，满分为100分。

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否己经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金 |
|  | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否己制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］X100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考 |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 项目实施所产生的可持续影响 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 运行稳定性 | 项目建成后投入运行效果、出现问题数量 | 项目建成后投入运行效果、出现问题数量 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。 |

3.评价方法主要有：

（1）成本效益法通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、绩效考核、审计等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）案卷研究法对于项目相关的法规和文件通知、立项需求和分析报告、实施方案、相关文件、资金支出程序文件、各公交公司资金管理办法、工作总结、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究比较、分析，提取重要信息，支撑对某一指标进行评价。

（3）专家咨询法在评价过程中，绩效评价工作组将聘请绩效管理、财务、业务等多方面的专家共同组建专家组，专家组从各自的专业领域出发，在深入了解项目情况的基础上，对项目成效进行提炼、总结，对项目执行提出完善建议。

（4）现场调研法现场调研是本次评价的一个重要手段。本次评价一是拟按定比例抽取部分公共线路进行现场调研，重点关注站点设置合理性、站台建设情况、公交运营情况等；二是对相关公交公司进行进场调研，关注公交公司资金、业务管理情况等；三是在上述调研的过程中了解乘客及驾驶员、其他人员满意度情况。四是结合现场调研结果，在前期书面资料分析的基础上，进一步核查项目管理、任务完成及效益实现等情况，修正指标评分，发现典型问题并探究原因。

（5）因素分析法在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.评价标准主要为：

①计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准，是指参照中国气象局公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④其他标准，是指参照本单位业务实际需求制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

依据《福州市气象局关于2021年度部门评价有关事项的通知》（榕财统〔2021〕6 号）后，按通知中要求编制《福州市气象局关于2021年度部门评价有关事项的通知》确定部门评价对象为2020年度福州市财政支出项目中体现部门履职的重大改革发展项目，即福州大城市立体气象综合监测网及预警服务能力提升工程项目。市气象局在接到福州市财政局通知后，成立部门绩效评价小组，分管财务副局长为组长，项目使用部门及业务处室负责人为组员。福州市气象局计财处负责牵头组织实施，以项目成果使用部门为主体，按照“谁使用、谁评价”的原则，组织评价小组开展部门评价工作。经资料搜集、整理、核查，通过“预算绩效管理信息系统”形成《2020年福州大城市立体气象综合监测网及预警服务能力提升工程项目绩效自评报告》，自评报告反映了2020年度福州大城市立体气象综合监测网及预警服务能力提升工程项目年度资金情况及绩效开展情况。

1.福州市气象局计财财务处按照市财政局预算绩效管理要求，依据《福州市财政局关于批复市气象局2020年度部门预算的通知（榕财农（指）〔2020〕7号）所批复确认的评价指标、评价标准和评价方法草拟部门评价指标框架，由项目成果使用单位通过对收集的资料进行分类整理、审查和分析或现场勘查，确定正式项目支出绩效评价指标，最终形成绩效评价报告。

2.2021年7月30日前完成部门财政支出项目绩效自评，并提交《佐证材料目录清单》、《财政支出项目绩效评价表》、财政支出项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在95-100分（含95分）为优；

综合得分在80-95分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60以下为差；

本次评价在项目资料整理、数据分析等基础上，依据项目绩效评价指标体系进行打分，该项目综合评价分数为92.8分，评级为“良”。得分情况详见下表。

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 政府批复 部门可研批复 | 《关于福州大城市立体气象综合监测网及预警服务能力提升工程项目监督的请示》（GZ2019NY00039号） 闽气函〔2020〕24号福建省气象局关于福州大城市预警服务能力提升工程建设项目可行性研究报告的批复 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 政府文件办理告知单 项目建设方案审核意见书 | 政府文件办理告知单GZ2019NY00050号 福州大城市立体气象综合监测网及预警服务能力提升工程项目建设方案审核意见书 | 按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前是否己经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策 | 5 | 5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目设置绩效自评指标、相关指标设置有佐证材料 | 财政支出项目绩效自评原始自评等级优 调整指标得分 | 项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 6 | 6 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 项目绩效自评指标三大类，十个子指标 | 项目绩效自评指标三大类，9个子指标 | 6*9/10 | 6 | 5.4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目执行未突破预算 | 项目招标结果≦采购预算 | 项目政府采购合同价948.02万<政府采购预算批复950万无 <项目可研批复金额964.5万元 | 6 | 6 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目年度预算资金安排与项目执行进度相符 | 项目已完成系统验收，按进度需支付474.014万元，预算安排455.5万 | 5-5*(474.014-455.5)/455.5 | 5 | 4.8 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 预算资金至位455.5万无 | 预算资金实际至位455.5万无 | 5*455.5/455.5 | 5 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 预算资金执行455.5万元 | 预算资金实际执行455.5万元 | 5*455.5/455.5 | 5 | 5 |
|  | 资金管理 | 资金使用合规性 | 资金使用符合相关的财务管理制度规定，未出现违规情况 | 未出现违规情况 | 5-0 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度 | 榕气办发〔2019〕31号 榕气发〔2019〕20号 榕气办发〔2019〕39号 | 己制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，未出现违规情况 | 未出现违规情况 | 5-0 | 5 | 5 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 新建1部X波段相控阵双偏振天气雷达 | 完成采购1部X波段相控阵双偏振天气雷达 | 新建1部X波段相控阵双偏振天气雷达，并通过系统验收投入试运行 | 6 | 6 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 100 | 100 | 通过系统验收 | 6 | 6 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 17个月 | 未超时 | 2020年6月已完成系统验收，投入试运行 | 6 | 6 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］X100% 计划为5% | 1.69% | 一般情况下政府采购中标金额较预算减少5%，本次采购中标金额为948.03万元，项目预算金额为964.25万元，节约率约为1.69%，因此6-6*(5-1.69)/5 | 6 | 2.03 |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 项目实施所产生的可持续影响 | 项目建成后增加的各类气象服务产品共39项，并长期使用；较原有S波段雷达时间分辨率由6分钟提升至1分钟，空间分辨率为由250米提升至30米 | 项目建成后增加的各类气象服务产品共39项，并长期使用；较原有S波段雷达时间分辨率由6分钟提升至1分钟，空间分辨率为由250米提升至30米 | 6 | 6 |
|  |  | 运行稳定性 | 项目建成后投入运行效果、出现问题数量 | 项目建成后投入运行出现问题数量7项 | 6-6*2/5 | 6 | 3.6 |
|  |  | 满意度 | 投诉业务部门不作为、“12345”中因项目建设被投诉量小等于30件 | 投诉业务部门不作为的投诉件数量为0；“12345”中因项目建设被投诉量为0 | 投诉业务部门不作为的投诉件数量为0；“12345”中因项目建设被投诉量为0 | 6 | 6 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

主要从项目立项、绩效目标设置和资金投入等方面对立项合理、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性进行评价分析。该部分分值为33分，得分32.2。详见下表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 扣分要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 | 100.00% |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 5 | 5 | 100.00% |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 6 | 6 | 100.00% |  |
|  | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 6 | 5.4 | 90.00% | 目标不够细化 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 6 | 6 | 100.00% |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 5 | 4.8 | 96.00% | 目标不够合理 |

主要扣分点：绩效指标明确性方面，2020年福州大城市立体气象综合监测网及预警服务能力提升工程预算绩效中只填写了三大类9个子项，未达要求；资金分配合理性方面，按项目合同完成系统验收后需支付进度款474.014万元，但年度预算仅安排455.5万，与项目进度不匹配。

（二）项目过程情况。

主要在资金管理、组织实施方面对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性进行评价分析。该部分分值为25分，得分25分。详见下表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 扣分要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | 100.00% |  |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 | 100.00% |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 | 100.00% |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 5 | 100.00% |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 5 | 100.00% |  |

（三）项目产出情况。

主要从产出数量、质量、时效、成本等方面对项目实际完成情况、质量达标情况、完成及时性、成本控制率等方面进行评价分析。该部分分值为24分，得分20.03分。详见下表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 扣分要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 6 | 6 | 100.00% |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 6 | 6 | 100.00% |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 6 | 6 | 100.00% |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 6 | 2.03 | 33.80% | 成本节约未达目标 |

一般情况下政府采购中标金额较预算减少5%左右，本次采购中标金额为948.03万元，项目预算金额为964.25万元，节约率约为1.69%，据此计算该得分为2.03分。

（四）项目效益情况。

主要从项目效益方面对项目社会效益可持续影响、项目建成后投入出现问题量及满意度方面等方面进行评价分析。该部分分值为18分，得分15.6分。详见下表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 扣分要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益可持续影响 | 6 | 6 | 100.00% |  |
|  |  | 项目建成后投入运行出现问题数量 | 6 | 3.6 | 60.00% | 投入运行出现问题数量未达目标 |
|  |  | 满意度 | 6 | 6 | 100.00% |  |

项目完成建设1部X波段相控阵双偏振天气雷达，包括1部雷达设备和1个协同控制处理中心并于2020年6月投入业务试运行，参考其他地区雷达投入试运行后所反馈的问题数量设置。经专家组汇稿共反馈了7项的业务运行问题，据此得分为3.6分。

五、存在的问题

未形成系统的绩效评价工作体系，福州大城市立体气象综合监测网及预警服务能力提升工程项目开工前未对绩效目标进行系统地梳理归集，绩效目标主要由建设部门设置，未充分考虑到使用部门对项目建成后的使用方面的绩效目标进行设置，绩效目标偏向于建设过程的体现，对后期的使用效益未涉及。同时由于部门评价主要通过使用部门对建成使用的项目进行绩效评价，使用部门初次接触，对于部门评价中的绩效指标设置生疏不理解。部门评价绩效目标细化、量化或对应不充分。

六、有关建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要重视预算绩效管理政策的学习，切实提高预算绩效管理水平。项目单位要认真学习领会中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的相关文件精神，结合部门实际情况，全面设臵绩效目标，绩效目标应清晰反映预算资金的预期产出和效果，并予以细化、量化描述，不能以量化形式表述的，采用定性表述，但应具有可衡量性。绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应。

二要尽快完善符合本部门特点的管理制度体系，做到有的放矢。项目单位要加快各项制度拟定进程，提高项目可持续性的保障程度，提升管理水平，做到业务管理优化、财务管理规范、保障措施健全。

三要规范项目预算编制，结合项目实际，设置科学、合理的绩效目标和绩效指标建议项目单位以绩效目标为依据规范项目预算编制，对各项工作所需资金进行详细准确的测算，合理分配资金。建议项目主管单位及项目实施主体应进一步强化绩效意识。项目绩效目标和指标是开展绩效管理的主线，是绩效评价的基础，项目单位应明确项目总体绩效目标，在绩效目标和指标设定时，充分考虑年度工作任务安排，反映预算资金的预期产出和效果。在梳理目前项目工作内容的基础上，定期与绩效目标、预算支出对照，如有偏离及时纠正，并于项目执行年度末总结分析绩效实现情况，进步规范项目预算绩效管理全流程。

七、其他需要说明的问题

无